Regulamento Interno

Consulta+

Guilherme Barreiro – 8220849

Diogo Loureiro – 8220238

André Oliveira – 8200066

Gonçalo Barbosa - 8230153

Laboratório de Desenvolvimento de Software

Índice:

1. Equipa	3

2. Riscos	3

Riscos Técnicos	3

Riscos de Gestão	3

Riscos de Qualidade	3

3. Avaliação Interna	4

4. Periodicidade, métodos e ferramentas para reuniões	5

5. Convocatória e Atas	5

6. Versionamento	6

7. Sprints	6

8. Branching e Merge Requests	7

9. User Stories e Testes	8

Índice de imagens:

Figura 1- Pontuação a seguir pela Avaliação Interna	3

Figura 2 - Tabela de Pontuação de cada membro	3

# 1. Equipa

A equipa é composta por Guilherme Barreiro, Diogo Loureiro, André Oliveira e Gonçalo Barbosa e serão responsáveis pelas funções de Product Owner e Dev Team.

O cargo de líder do projeto será desempenhado por Guilherme Barreiro.

# 2. Riscos

## Riscos Técnicos

- Falhas de integração entre backend, frontend web e app mobile.

- Problemas de autenticação/segurança (ex.: vulnerabilidades no JWT ou gestão de tokens).

- Dependência de serviços externos (notificações, email, SNS) que podem falhar.

## Riscos de Gestão

- Falta de comunicação eficaz entre membros da equipa.

- Ausência de membros em momentos-chave (reuniões, defesas).

## Riscos de Qualidade

- Requisitos mal definidos levando a funcionalidades incompletas ou mal implementadas.

- Testes insuficientes, resultando em bugs em produção.

# 2.1 Mitigação Riscos

## Riscos Técnicos

- Promover reuniões técnicas regulares entre os responsáveis de cada parte para garantir alinhamento para as falhas de integração entre backend, frontend web e app mobile.

- Implementar expiração curta dos tokens e refresh tokens seguros para os problemas de autenticação.

- Ter serviços alternativos configurados se possível para a dependência de serviços externos.

## Riscos de Gestão

- Definir reuniões semanais curtas para a falta de comunicação entre membros.

- Garantir que mais de uma pessoa conhece cada modulo para a ausência de membros em momentos-chave

## Riscos de Qualidade

- Criar uma RTM para para garantir cobertura.

- Fazer code review obrigatório antes do merge para Testes insuficientes.

# 3. Avaliação Interna

Falta de entrega, atrasos, a não comparência a reuniões, etc, serão penalizadas e geridas internamente pelo grupo, assim como o esforço e atitudes positivas para a equipa irão ser valorizadas.

Figura 1- Pontuação a seguir pela Avaliação Interna

A Dev Team deve analisar cada caso individual e decidir como equipa qual a penalização mais adequada para o membro inferido com base num sistema de pontos onde cada membro começa com 20 pontos, a retirada de pontos é considerada uma penalização e uma adição de pontos uma benesse ao membro a ser avaliado.

Figura 2 - Tabela de Pontuação de cada membro

# 4. Periodicidade, métodos e ferramentas para reuniões

As reuniões à distância serão realizadas através da plataforma Discord, enquanto os encontros presenciais decorrerão nas instalações da Escola Superior de Tecnologia e Gestão.

No início de cada sessão será redigida uma ata, onde ficarão registados os horários, os participantes, os assuntos discutidos e as decisões alcançadas.

Os recursos utilizados em cada reunião incluem:

- Aplicações do Microsoft Office (Word, Excel, …);

- Editor de texto simples;

- Ferramenta gráfica básica (Microsoft Paint).

O canal oficial de comunicação escrita do grupo será o Discord.

Os endereços de correio eletrónico institucionais dos membros são:

- Guilherme Barreiro – 8220849@estg.ipp.pt

- Diogo Loureiro – 8220238@estg.ipp.pt

- André Oliveira – 8200066@estg.ipp.pt

- Gonçalo Barbosa – 8230153@estg.ipp.pt

# 5. Convocatória e Atas

O prazo mínimo para envio de convocatória antes de uma reunião deve ser de 3 dias de antecedência pelo email de cada membro nomeadamente:

- Guilherme Barreiro – 8220849@estg.ipp.pt

- Diogo Loureiro – 8220238@estg.ipp.pt

- André Oliveira – 8200066@estg.ipp.pt

- Gonçalo Barbosa – 8230153@estg.ipp.pt

A data-limite para homologação de atas deve ser 2 dias após a realização da ata e o template desta encontra-se no Moodle disponibilizado pelo professor Célio.

As entregas parciais devem ser feitas até 2 dias antes da milestone.

# 6. Versionamento

As versões irão ser numeradas através de Versionamento Semântico, no formato X.Y.Z, onde X, Y, e Z são inteiros não negativos, não contendo zeros à esquerda. Cada elemento aumenta numericamente.

Por exemplo: 1.9.0 -> 1.10.0 -> 1.11.0.

Grande mudança ao projeto aumenta numericamente o X de forma que a versão 1.0.0 passa para 2.0.0, mudanças menores como adição de funcionalidades, por exemplo, aumenta numericamente o Y de forma que a versão 1.0.0 passa para 1.1.0, pequenas correções ao projeto (Patches) aumentam numericamente o Z de forma que a versão 1.0.0 passa para 1.0.1.

# 7. Sprints

Os sprints são semanais a finalizar na sexta-feira de cada semana, tendo segunda-feira a tarefa de monitorizar o avanço do projeto, quais foram os incrementos ao projeto e quais serão os incrementos futuros.

# 8. Branching e Merge Requests

Com base no repositório GitLab, a estratégia de branching segue as seguintes regras:

- dev: branch principal de desenvolvimento do projeto.

- master: branch que contém a versão estável do projeto / releases.

- feature/[nome-da-funcionalidade]: cada elemento cria uma branch específica para a funcionalidade/tarefa atribuída.

Todas as alterações devem:

- Ser submetidas através de Merge Request (MR) para a branch dev.

- Incluir descrição clara da alteração, associando a respetiva User Story.

- Ser alvo de code review obrigatório por, pelo menos, um outro membro da equipa antes de serem aprovadas.

- Conflitos de merge devem ser resolvidos pelo autor da branch em colaboração com o revisor, garantindo que nenhuma funcionalidade existente é afetada.

- A integração em master apenas acontece após aprovação de todos os testes e validação em sprint.

# 9. User Stories e Testes

A estratégia de distribuição das User Stories e respetiva testagem será efetuada de forma rotativa, garantindo que:

- Todos os membros do grupo participam tanto no desenvolvimento como na validação.

- Nenhum elemento pode testar o seu próprio código.

- As User Stories são atribuídas com base em Story Points definidos pela equipa, de acordo com o nível de complexidade e esforço.

- A distribuição é feita de forma equilibrada para garantir justiça na carga de trabalho.

Regras específicas:

- Guilherme Barreiro testa o código de Diogo Loureiro.

- Diogo Loureiro testa o código de André Oliveira.

- André Oliveira testa o código de Gonçalo Barbosa.

- Gonçalo Barbosa testa o código de Guilherme Barreiro.

Uma User Story só pode ser marcada como “Done” quando estiver:

- Implementada conforme a especificação.

- Testada por outro membro.

- Documentada e aprovada em sprint review.

Aprovado por: