Laboratório de Desenvolvimento de Software

Plano de Testes

Consulta+

Guilherme Barreiro – 8220849

Diogo Loureiro – 8220238

André Oliveira – 8200066

Gonçalo Barbosa - 8230153

Índice:

Introdução	3

Objetivo do documento	3

Contexto do produto	3

Ambito dos testes	3

Itens a testar	4

Backend (API)	4

Mobile/web (cliente)	4

Web (admin)	4

Fluxos end to end (E2E)	4

Itens fora do Âmbito	5

Funcionalidades Excluídas	5

Restrições Associadas	5

Estratégia de Testes	6

Abordagem Geral	6

Tipos de testes	6

Critérios de aceitação	7

Critérios de Aceitação por Teste	7

Critérios de Saída Gerais	7

Recursos e Ferramentas	8

Recursos Humanos	8

Ambiente de testes	8

Ferramentas para testes	8

Cronograma de Testes	10

Fases Principais	10

Testes Contínuos	10

Testes Funcionais e de Sistema	10

Testes de Regressão e Encerramento	10

Dependências entre Testes	11

# Introdução

## Objetivo do documento

Este Plano de Testes define a abordagem, o âmbito e os critérios para a verificação e validação do sistema "Consulta+". Especifica o que será testado, como será testado, quem executa os testes e quais os critérios de sucesso. Serve de base para planear e executar os testes ao longo do desenvolvimento.

## Contexto do produto

O "Consulta+" é uma plataforma full-stack (Web e Mobile) para pesquisa de profissionais de saúde e marcação de consultas. A solução é composta por:

- Backend WebAPI (.NET): Gere toda a lógica de negócio, persistência de dados e autenticação JWT.

- Frontend Web (Admin): Permite a um Administrador gerir médicos, especialidades e a disponibilidade dos médicos.

- Frontend Mobile/Web (Paciente e Médico): Permite aos pacientes marcar e gerir consultas, e aos médicos consultar a sua agenda.

## Ambito dos testes

Incluindo (high-level):

- Autenticação/Autorização: Registo de paciente, login para todos os perfis (Paciente, Médico, Admin), gestão de sessão com JWT.

- Gestão de Disponibilidade: Criação e gestão de slots de horário pelo Admin.

- Fluxo de Consultas: Marcação imediata pelo paciente, cancelamento por ambas as partes, remarcação e consulta de histórico.

- Notificações: Envio de notificações para confirmação, cancelamento e lembretes.

- Requisitos Não Funcionais Mínimos: Desempenho aceitável dos endpoints, segurança da autenticação, usabilidade básica e portabilidade (Docker).

Excluindo (nesta versão):

- Integrações com sistemas externos (ex: SNS).

- Faturação e pagamentos online.

- Funcionalidades complexas de relatórios.

- Suporte offline completo.

# Itens a testar

## Backend (API)

- Autenticação & Autorização (RF-1.x): Endpoints de registo e login. Validação de JWT. Acesso restrito a endpoints baseado no papel (RBAC: Admin vs. Médico vs. Paciente).

- Gestão de Disponibilidade (RF-4.x): CRUD de “SlotsHorario” pelo Admin. Validação de sobreposição.

- Gestão de Consultas (RF-3.x): Lógica de marcação, cancelamento e remarcação. Alteração de estados de forma transacional.

## Mobile/web (cliente)

- Fluxo de Autenticação: Interfaces de registo e login.

- Fluxo de Marcação: Pesquisa de médicos, visualização de agenda, processo de marcação.

- Dashboard do Paciente: Visualização de histórico de consultas e opção de cancelamento.

- Dashboard do Médico: Visualização da agenda de consultas confirmadas.

## Web (admin)

- Gestão de Médicos e Especialidades (RF-2.x, RF-6.x): Interfaces de CRUD.

- Gestão de Disponibilidade (RF-4.x): Interface de calendário para gerir os horários de um médico.

## Fluxos end to end (E2E)

- UC-01: Registo de um paciente, login, marcação de uma consulta e verificação no histórico.

- UC-02: Login do Admin, criação de um slot de horário para um médico, e verificação de que o slot aparece disponível para o paciente.

- UC-03: Paciente marca uma consulta, e o Médico cancela essa consulta, validando que o paciente é notificado.

# Itens fora do Âmbito

Com base na Declaração de Âmbito e na Especificação de Requisitos, as seguintes funcionalidades e restrições não serão objeto de teste nesta versão do projeto.

## Funcionalidades Excluídas

- Faturação e Pagamentos: Integração com gateways de pagamento e emissão de faturas.

- Integrações com Sistemas Externos: Validação de identidade ou importação de dados de sistemas de saúde governamentais (SNS).

- Relatórios Avançados: Dashboards de Business Intelligence.

- Suporte Offline Completo: Funcionamento da aplicação sem ligação à internet.

## Restrições Associadas

- Testes de Carga e Stress: Não serão realizados testes formais para validar o comportamento do sistema sob carga massiva (milhares de utilizadores). Os testes limitar-se-ão a validar a resposta para um número moderado de utilizadores concorrentes.

- Testes de Usabilidade (UX) Formais: Não serão conduzidos testes com painéis de utilizadores reais para avaliar a experiência de utilização. A validação será feita pela própria equipa de desenvolvimento.

- Compatibilidade Extensiva: Os testes de frontend focar-se-ão nos browsers mais recentes (Chrome, Firefox) e emuladores Android, não garantindo a compatibilidade total com dispositivos ou browsers mais antigos.

# Estratégia de Testes

## Abordagem Geral

Os testes serão conduzidos em múltiplos níveis (unitário, integração, sistema) para validar os Requisitos Funcionais (RF) e Não Funcionais (RNF). A estratégia privilegia a automação no backend, complementada por testes manuais E2E para validar a experiência do utilizador.

## Tipos de testes

- Foco: Validação de componentes isolados da lógica de negócio.

- Ferramentas: xUnit (.NET).

- Critério de aceitação: Cobertura de código mínima de 60% nas classes de serviço críticas.

- Foco: Interação entre a WebAPI e a base de dados; validação de endpoints.

- Ferramentas: Postman, WebApplication (.NET).

- Critério de aceitação: 100% dos endpoints da API cobertos por, pelo menos, um teste de sucesso na coleção Postman.

- Foco: Execução dos Casos de Uso detalhados e das User Stories.

- Ferramentas: Testes manuais no frontend (Web e Mobile).

- Critério de aceitação: Fluxo completo executado sem erros críticos.

# Critérios de aceitação

Esta secção define as condições que devem ser satisfeitas para que os testes e o produto sejam considerados concluídos com sucesso.

## Critérios de Aceitação por Teste

Cada caso de teste individual (manual ou automatizado) será considerado "Passado" (Pass) se cumprir os seguintes critérios:

- O resultado obtido corresponde exatamente ao Resultado Esperado definido na especificação do requisito (RF), Caso de Uso (UC) ou User Story (US).

- A execução do teste não gerou erros inesperados ou falhas críticas que impediram a conclusão do fluxo.

- Os dados na base de dados permanecem num estado consistente após a execução do teste.

Um teste será considerado "Falhado" (Fail) se qualquer um dos pontos acima não for cumprido.

## Critérios de Saída Gerais

A fase de testes de uma funcionalidade ou do produto será considerada concluída quando os seguintes pontos forem verificados:

- Requisitos Funcionais (RF):

  - Todos os RF de prioridade 5-Essencial e 4-Alta foram implementados e passaram nos testes correspondentes.

  - Não existem defeitos (bugs) de gravidade Crítica ou Alta em aberto para as funcionalidades principais.

- Cobertura de Testes:

  - A cobertura de testes unitários no backend atingiu a meta mínima de 60%.

  - 100% dos endpoints da API foram validados com sucesso através da coleção Postman.

  - Todos os fluxos E2E críticos definidos na secção 2.2 foram executados com sucesso.

- Defeitos:

  - Não existe nenhum defeito Bloqueador ou Crítico em aberto.

  - Todos os defeitos de gravidade Média têm um plano de resolução aceite pela equipa ou foram adiados conscientemente.

- Evidências:

  - Os resultados da execução dos testes (relatórios de cobertura, resultados do Postman, screenshots de testes manuais) estão disponíveis e arquivados.

# Recursos e Ferramentas

## Recursos Humanos

Equipa de Desenvolvimento (Todos os Membros):

- Criar e manter testes unitários e de integração para o código que desenvolvem.

- Executar testes funcionais (E2E) para validar as User Stories.

- Documentar defeitos encontrados no GitHub Issues.

Responsável de QA:

- Manter e atualizar o Plano de Testes.

- Garantir que os cenários de teste cobrem os requisitos.

- Coordenar a execução dos testes manuais e a compilação dos resultados.

## Ambiente de testes

Backend/API:

- Implementado em .NET Core.

- Base de Dados PostgreSQL.

- Disponível localmente através de containers Docker (docker-compose) para garantir um ambiente consistente para todos os developers.

Frontend Web (Admin e Cliente):

- Testado nos browsers mais recentes: Google Chrome e Mozilla Firefox.

Frontend Mobile (Cliente):

- Testado primariamente em emuladores Android (via Android Studio).

## Ferramentas para testes

Testes Unitários e Cobertura (Backend):

- xUnit: Framework para escrita dos testes.

- coverlet: Ferramenta para medição da cobertura de código.

Testes Funcionais / Integração (API):

- Postman: Para execução de testes manuais na API e criação de uma coleção de testes automatizáveis.

- Swagger/OpenAPI: Para documentação e exploração manual dos endpoints.

Testes E2E Manuais:

- Execução manual direta nas aplicações Web e Mobile.

- Ferramentas de developer dos browsers para inspeção de rede e elementos.

Gestão de Testes e Defeitos:

- GitHub Issues: Para registar, categorizar (com labels como bug, critical) e acompanhar a resolução de defeitos.

Comunicação e Suporte:

- GitHub Wiki: Para documentação de suporte.

- Discord/Slack: Para comunicação síncrona da equipa.

# Cronograma de Testes

## Fases Principais

- Configuração do ambiente de desenvolvimento local com Docker (API + BD).

- Configuração do projeto de testes unitários (xUnit) na solução do backend.

- Criação da coleção Postman inicial para a API, com os endpoints a serem desenvolvidos.

- Configuração do pipeline de CI/CD (GitHub Actions) para executar os testes do backend automaticamente.

## Testes Contínuos

- Testes Unitários: O desenvolvimento de novas funcionalidades de negócio no backend deve ser acompanhado pela criação dos respetivos testes unitários.

- Testes de Integração: À medida que novos endpoints da API são desenvolvidos, a coleção Postman é expandida e os testes são executados para validar a integração com a base de dados.

## Testes Funcionais e de Sistema

- Testes Funcionais (E2E): Com as interfaces Web e Mobile a serem desenvolvidas, a equipa executará os cenários de teste manuais (TC-XXXX) para validar os fluxos completos, como:

  - UC-01: Marcar Consulta Imediata

  - UC-02: Gerir Disponibilidade de Médico (pelo Admin)

  - UC-03: Cancelar Consulta

- Testes de Aceitação: Validação formal de que cada User Story cumpre os seus Critérios de Aceitação, executada nos dispositivos/browsers definidos.

- Registo de Defeitos: Todos os bugs encontrados durante esta fase serão registados no GitHub Issues.

## Testes de Regressão e Encerramento

- Testes de Regressão: Reexecução dos cenários de teste críticos (especialmente os de "caminho feliz") após as últimas correções de bugs, para garantir que nada foi "partido".

- Validação Final dos Critérios de Saída: Verificação de que todos os critérios definidos na secção 5.2 (cobertura, ausência de bugs críticos, etc.) foram cumpridos.

- Compilação do Relatório Final de Testes: Agregação de todos os resultados e evidências (logs, screenshots, etc.) para a entrega final.

## Dependências entre Testes

- Unitários → Integração → Funcionais → Aceitação: Esta é a ordem natural de execução e dependência. Uma funcionalidade deve passar nos testes unitários antes de ser integrada, e deve passar nos testes de integração antes de ser validada nos testes funcionais.

- Testes Não Funcionais (Desempenho, Segurança): Estes testes são executados em paralelo durante as Fases 2 e 3, à medida que as funcionalidades relevantes são implementadas.

- Testes de Regressão: Dependem da existência de um conjunto estável de funcionalidades e de correções de bugs para serem executados.